프레임워크 업그레이드

결과 보고서

Spring 3.2 + JDK 8  →  Spring 6.2 + JDK 21

온라인 / 배치 공통 프레임워크 (배치 환경 기능·성능 검증)

작성일: 2026년 5월

# 1. 추진 배경

| 성능 / 보안 | OpenJDK 기반의 최적화된 오픈소스 소프트웨어를 활용한 어플리케이션 환경 구성으로 성능 및 보안 취약점 개선이 요구됨 • 구 버전(JDK 8) 지원 종료에 따른 보안 패치 미제공 위험 • Log4j 1.x 등 레거시 라이브러리의 알려진 보안 취약점(CVE) 잔존 |
| --- | --- |
| 신기술 도입 | 신규 Spring Framework 및 신규 JDK 도입을 통한 신기술 활용과 더불어 어플리케이션 성능 및 기능 개선 추진 • JDK 21 LTS: Virtual Thread(Project Loom), Record, Sealed Class 등 최신 언어 기능 활용 • Spring 6.x: Jakarta EE 10 기반의 현대화된 개발 생산성 및 성능 확보 |

# 2. 추진 내용

| ① 현황 분석 및 개발환경 구성 | • AS-IS(Spring 3.2 + JDK 8) 라이브러리 전수 조사 및 의존성 분석 • TO-BE(Spring 6.2 + JDK 21) 호환 버전 선정 및 개발환경 구성 • Jakarta EE 10 전환에 따른 패키지 변경 범위 확인 (javax → jakarta) |
| --- | --- |
| ② 개발 및 오픈소스 소프트웨어 업그레이드 | • 프레임워크 라이브러리(bxm-*, jef-*) Jakarta EE 10 대응 재빌드 • 오픈소스 의존성 라이브러리 최신 버전으로 전면 업그레이드 • 연동 라이브러리(SSO, innorules, 보안 모듈 등) Jakarta 버전 교체 |
| ③ 기능 및 성능 검증 | • 배치 환경에서의 기동 및 핵심 기능 동작 검증 완료 • 업그레이드된 라이브러리 호환성 및 성능 이상 여부 확인 • 온라인 환경 검증은 후속 단계로 진행 예정 |

# 3. 환경 변경 개요

| 구분 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| JDK 버전 | JDK 8 (Oracle JDK) | JDK 21 LTS (OpenJDK) |
| Spring Framework | 3.2.18.RELEASE | 6.2.8 |
| Spring Batch | 2.1.8.RELEASE | 5.1.2 |
| Jakarta EE | Java EE (javax.*) | Jakarta EE 10 (jakarta.*) |
| 검증 범위 | 온라인 + 배치 | 배치 환경 검증 완료 (온라인 예정) |
| AS-IS 경로 | /Appl/Batch/core_lib/table_cache_patch_thread | - |
| TO-BE 경로 | - | /Appl/T/Batch/JDK21_TEST/Batch/core_lib/spring6 |

# 4. 프레임워크 라이브러리 변경 현황 (bxm-*, jef-*)

온라인/배치 공통으로 사용되는 프레임워크 라이브러리(bxm-*, jef-*)는 Spring 6.x 및 Jakarta EE 10 대응을 위해 전면 재빌드되었습니다. 버전 번호(3.1.0)는 동일하나, Jakarta EE 10 패키지 기반으로 재컴파일되었습니다.

| 라이브러리 | AS-IS 버전 | TO-BE 버전 | 역할 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| bxm-batch | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 배치 처리 프레임워크 핵심 |
| bxm-batch-daemon | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 배치 데몬 관리 |
| bxm-batch-extension | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 배치 확장 기능 |
| bxm-centercut-dao | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | DAO 레이어 |
| bxm-centercut-dbio | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | DBIO 레이어 |
| bxm-common | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 공통 유틸리티 |
| bxm-container | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 컨테이너/IoC |
| bxm-context | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 컨텍스트 관리 |
| bxm-das | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 데이터 접근 서비스 |
| bxm-default-extension | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 기본 확장 모듈 |
| bxm-omm-common | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | OMM 공통 |
| bxm-omm-marshaller | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | OMM 마샬링 |
| bxm-omm-meta | 3.0.0 (AS-IS만 존재) | - | TO-BE에서 제외 |
| bxm-service-endpoint | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 서비스 엔드포인트 |
| bxm-sql-gsp-parser | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | SQL GSP 파서 |
| bxm-builder-tester | 3.0.0 (AS-IS만 존재) | - | TO-BE에서 제외 |
| jef-application | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 어플리케이션 프레임워크 핵심 |
| jef-batch | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 배치 실행 엔진 |
| jef-foundation | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 기반 공통 모듈 |
| jef-ignite | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | Ignite 연동 모듈 |
| jef-logging | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | 로깅 프레임워크 |
| jef-ne2e | 3.1.0 | 3.1.0 (Jakarta 재빌드) | E2E 네트워크 모듈 |

# 5. 오픈소스 라이브러리 업그레이드 현황

프레임워크와 함께 사용되는 오픈소스 의존성 라이브러리의 버전 변경 내역입니다.

| 라이브러리 | AS-IS 버전 | TO-BE 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Spring Framework | 3.2.18.RELEASE | 6.2.8 | 메이저 버전 업그레이드 |
| Spring Batch | 2.1.8.RELEASE | 5.1.2 | 메이저 버전 업그레이드 |
| Spring WS | 2.1.4.RELEASE | 4.0.10 | 버전 업그레이드 |
| Spring Retry | 1.0.3.RELEASE | 2.0.9 | 버전 업그레이드 |
| AspectJ | 1.7.4 | 1.9.22 / 1.9.22.1 | 버전 업그레이드 |
| MyBatis | 3.2.2 | 3.5.16 | 버전 업그레이드 |
| MyBatis-Spring | 1.2.3 | 3.0.3 | 버전 업그레이드 |
| Jackson | 2.5.0 | 2.17.2 | 버전 업그레이드 |
| Apache HttpClient | 4.3.6 | 5.3.1 (HttpClient5) | 메이저 API 변경 |
| Apache HttpCore | 4.3.3 | 5.2.5 (HttpCore5) | 버전 업그레이드 |
| Log4j | 1.2.17 | 2.23.1 (log4j2) | 보안 강화 (Log4Shell 해소) |
| SLF4J | 1.6.4 | 2.0.16 | 버전 업그레이드 |
| DOM4j | 1.6.1 | 2.1.4 | 버전 업그레이드 |
| Ehcache | 2.3.1 (ehcache-core) | 3.10.8 (ehcache) | 메이저 버전 업그레이드 |
| C3P0 | 0.9.1.2 | 0.9.5.5 | 버전 업그레이드 |
| Commons DBCP | 1.4 | 2.12.0 (dbcp2) | 메이저 버전 업그레이드 |
| Commons IO | 2.5 | 2.16.1 | 버전 업그레이드 |
| Commons Lang | 2.6 | 3.14.0 (lang3) | 메이저 버전 업그레이드 |
| Commons Codec | 1.13 | 1.17.0 | 버전 업그레이드 |
| Commons Compress | 1.19 | 1.26.2 | 버전 업그레이드 |
| Commons Collections | 3.2.2 | 3.2.2 + 4.4 추가 | Collections4 병행 도입 |
| Commons Net | 3.6 | 3.11.1 | 버전 업그레이드 |
| Commons Pool | 1.6 | 2.12.0 (pool2) | 메이저 버전 업그레이드 |
| Commons Validator | 1.6 | 1.9.0 | 버전 업그레이드 |
| Commons FileUpload | 1.3.1 (javax) | 2.0.0-M1 (jakarta) | Jakarta 전환 |
| Commons VFS | 1.0 | 2.9.0 (vfs2) | 메이저 버전 업그레이드 |
| Netty | 4.1.39.Final (all-in-one) | 4.1.111.Final (모듈화) | 구조 분리, 버전 업그레이드 |
| Quartz | 2.0.0 | 2.5.0 | 버전 업그레이드 |
| jsch | 0.1.50 | 0.2.17 | 버전 업그레이드 |
| MongoDB Driver | 4.11.2 | 5.1.0 | 버전 업그레이드 |
| BSON | 5.0.0 | 5.1.0 | 버전 업그레이드 |
| Apache POI | 3.10-FINAL | 5.2.5 | 메이저 버전 업그레이드 |
| XMLBeans | 2.6.0 | 5.2.0 / 5.2.1 | 메이저 버전 업그레이드 |
| XStream | 1.4.11.1 | 1.4.20 | 버전 업그레이드 |
| Ignite Core | 8.8.15 (lockmonitor 패치) | 8.9.31 | 신규 버전 추가 |
| saaj-impl | 1.0 (javax) | 3.0.3 (jakarta) | Jakarta 전환 |

# 6. 신규 도입 라이브러리

TO-BE 환경에서 새롭게 도입된 라이브러리입니다. 주로 Spring 6.x 생태계 확장, 보안 강화, 모니터링, 신규 연동 요건을 반영합니다.

| 라이브러리 | 버전 | 도입 사유 / 역할 |
| --- | --- | --- |
| Spring Security (core/crypto) | 6.0.8 | 보안 강화 모듈 신규 도입 |
| Spring Messaging | 6.2.8 | 메시징 모듈 추가 |
| Micrometer (core/observation) | 1.12.6 / 1.14.8 | 애플리케이션 메트릭 모니터링 |
| Jakarta EE API 전체 | 6.x ~ 4.x | jakarta.servlet, jakarta.transaction, jakarta.validation 등 |
| JAXB Runtime | 4.0.2 | Jakarta XML Binding 런타임 |
| kafka-clients | 3.7.1 | Apache Kafka 클라이언트 신규 도입 |
| guava | 30.1-jre | Google Guava 유틸리티 라이브러리 |
| OpenSAML | 3.4.6 | SAML 인증 라이브러리 도입 |
| WSS4J | 2.4.3 | WS-Security 구현체 |
| freemarker | 2.3.33 | 템플릿 엔진 도입 |
| jasypt | 1.9.3 | 설정 암호화 관리 |
| jeromq | 0.6.0 | ZeroMQ 바인딩 |
| snappy-java / lz4-java / zstd-jni | 최신 | 고성능 압축 라이브러리 |
| woodstox-core | 6.5.1 | 고성능 XML 스트리밍 처리 |
| H2 Database | 2.2.224 | 인메모리 DB (개발/테스트용) |
| hadoop-hdfs-client | 3.3.1 | HDFS 클라이언트 연동 |
| jsqlparser | 4.9 | SQL 파서 |
| ASM | 9.6 | 바이트코드 조작 라이브러리 |

# 7. 제거 및 대체 라이브러리

AS-IS 환경에서 사용되었으나 TO-BE에서 상위 버전 또는 대체 라이브러리로 교체·제거된 항목입니다.

| 제거된 AS-IS 라이브러리 | 제거/대체 사유 |
| --- | --- |
| log4j-1.2.17.jar | Log4j 2.x 전환 (log4j-1.2-api 브리지 사용) |
| commons-dbcp-1.4.jar | commons-dbcp2로 대체 |
| commons-httpclient-3.1.jar | httpclient5로 대체 |
| ehcache-core-2.3.1.jar | ehcache 3.x로 대체 |
| servlet-api-2.5.jar | jakarta.servlet-api 6.0.0으로 대체 |
| saaj-api-1.3.jar | jakarta.xml.soap-api로 대체 |
| stax-api / stax-utils | Jakarta XML 스택으로 대체 |
| jackson-core-asl / jackson-mapper-asl | jackson-databind 2.x로 통합 |
| jai_codec / jai_core | jai-imageio-core로 대체 |
| wstx-asl-3.2.7.jar | woodstox-core 6.x로 대체 |
| xercesImpl / xml-apis | JDK 내장 XML 파서 활용 |
| xbean / xbean_xpath / xmlpublic | xbean-spring 4.25로 통합 |
| mybatis-velocity-1.0.jar | 미사용으로 제거 |
| oscache-2.4.1.jar | Caffeine / Ehcache3으로 대체 |
| ezmorph-1.0.6.jar | Jackson으로 대체 |
| jettison-1.1.jar | Jackson으로 대체 |
| tiles-api/core/servlet | TO-BE에서 미사용 |
| bxm-omm-meta / bxm-builder-tester | 프레임워크 구조 개편으로 제외 |

# 8. Jakarta EE 전환 현황

Spring 6.x는 Jakarta EE 9+ 이상을 필수로 요구합니다. 패키지명이 javax.* → jakarta.*로 전면 변경됨에 따라, 내부 연동 라이브러리 및 커스텀 라이브러리가 Jakarta 버전으로 교체되었습니다.

## 8.1 연동 라이브러리 Jakarta 버전 교체

| AS-IS (javax 기반) | TO-BE (jakarta 기반) |
| --- | --- |
| JsonConverter-1.1.0.jar | JsonConverter-1.1.0-jakarta.jar |
| SDBAPI_JAVA_DPfile-1.0.jar | SDBAPI_JAVA_DPfile-1.0-jakarta.jar |
| SDB_API_15221_hiportal-1.0.jar | SDB_API_15221_hiportal-1.0-jakarta.jar |
| edms_clientv-1.0.jar | edms_clientv-1.0-jakarta.jar |
| hdmf-eai-batch-1.0.jar | hdmf-eai-batch-1.0-jakarta.jar |
| hin_seed-1.0.jar | hin_seed-1.0-jakarta.jar |
| inno-initializer.jar | inno-initializer-7.0-jakarta.jar |
| innorules-api/core/extra/j.jar | *-7.0-jakarta.jar |
| scsl-1.0.jar | scsl-1.0-jakarta.jar |
| sso-external-debug-1.0.jar | sso-external-debug-1.0-jakarta.jar |
| sso-manager-1.2.2.jar | sso-manager-1.2.2.-jakarta.jar |
| tcp-connector.jar | tcp-connector-7.0.jar |
| xecure7-v101.jar | xecure7-v101-jakarta.jar |

## 8.2 표준 Jakarta EE API 신규 추가

| Jakarta API | 버전 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| jakarta.servlet-api | 6.0.0 | Servlet API (javax.servlet 대체) |
| jakarta.annotation-api | 2.1.1 | 공통 애노테이션 |
| jakarta.transaction-api | 2.0.1 | 트랜잭션 API |
| jakarta.validation-api | 3.0.2 | Bean Validation |
| jakarta.xml.bind-api | 4.0.2 | XML Binding (JAXB) |
| jakarta.mail-api | 2.1.0 | 메일 API |
| jakarta.jms-api | 3.1.0 | 메시지 서비스 API |
| jakarta.servlet.jsp-api | 3.1.1 | JSP API |
| jakarta.xml.soap-api | 3.0.1 | SOAP API |

# 9. 검증 결과 및 향후 계획

## 9.1 배치 환경 검증 결과

| 검증 항목 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 프레임워크 기동 | Spring 6.2 + JDK 21 기반 배치 어플리케이션 정상 구동 | 완료 |
| 라이브러리 호환성 | bxm-*, jef-* Jakarta 재빌드 버전 적용 및 의존성 충돌 없음 확인 | 완료 |
| Jakarta EE 전환 | javax → jakarta 패키지 변경에 따른 연동 라이브러리 동작 확인 | 완료 |
| 오픈소스 업그레이드 | 주요 오픈소스 라이브러리 최신화 후 배치 기능 정상 동작 확인 | 완료 |
| 온라인 환경 검증 | 온라인 프레임워크 동작 검증 (별도 일정 진행 예정) | 예정 |

## 9.2 향후 계획

| 단계 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 온라인 환경 기동 및 핵심 기능 검증 | 후속 진행 예정 |
| 2단계 | DB 드라이버(tibero, mssql, mysql 등) 호환성 검증 및 적용 | 연계 검증 필요 |
| 3단계 | 3rd party 보안 라이브러리(SignKorea, fasoo 등) JDK 21 / Jakarta 대응 완료 | 벤더 협의 필요 |
| 4단계 | 전체 회귀 테스트 및 성능 측정 (JDK 21 Virtual Thread 활용 검토 포함) | 통합 검증 |
| 5단계 | 운영 환경 적용 및 모니터링 (Micrometer 기반 메트릭 수집 활용) | 운영 전환 |

- 이 상 -